# 个体门店 AI 客服生产级技术方案

面向美容院网页客服的 AI 员工与人工协同系统

生产基线版本 2.0

适用对象：单门店生产部署，可平滑扩展至多门店

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 方案状态 | 推荐采用；用于生产级设计、开发和验收 |
| 核心决策 | 自有客服业务后端 + Dify Workflow/RAG + 生产基础设施 |
| 首期渠道 | 网页客服；后续可接入公众号、企业微信、小程序 |
| 首期业务 | 项目咨询、价格咨询、注意事项、预约意向、人工接管 |
| 模型接入 | OpenAI-compatible 模型网关；密钥仅通过运行环境注入 |
| 编制日期 | 2026 年 9 月 9 日 |

本方案的核心结论：市场上成熟的门店 AI 客服普遍采用“客服工作台 + AI Agent + RAG 知识库 + 业务工具 + 人工兜底”的组合。系统不能把大模型当作唯一业务中枢，风险规则、客户数据、人工接管、预约任务和审计必须由自有业务后端控制。

本文件同时定义了上线前必须完成的生产化改造、门店方需要提供的资料与决策，以及可量化的验收标准。

# 目录

1 方案摘要与决策边界

2 目标、范围与非目标

3 总体架构与生产部署

4 客服请求处理流程

5 AI 工作流与 RAG 设计

6 长期记忆与持续专业化

7 人工协同与预约意向

8 数据模型与接口边界

9 安全、隐私与合规

10 可用性、性能与运维

11 研发实施计划与验收

12 你需要准备和确认的事项

13 风险、取舍与后续演进

附录 A 参考产品与技术选型依据

附录 B 首期评测集建议

# 1 方案摘要与决策边界

本项目建设一个面向美容院门店的网页 AI 客服。客户可在线询问项目、价格、营业时间、地址、护理注意事项并表达预约意向；系统优先使用门店已发布资料回答，复杂问题才进入 RAG 和大模型分析，涉及健康风险、投诉、退款或资料不足时转人工。门店员工在工作台中处理会话、任务和记忆审核。

## 1.1 推荐方案

| 层次 | 推荐技术 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 客户入口 | 网页客服 Widget + HTTPS + SSE/WebSocket | 消息输入、流式展示、断线恢复、访客会话 |
| 业务后端 | Python/FastAPI 或等价 API 服务 | 租户、客户、会话、人工、预约任务、权限、审计 |
| AI 编排 | Dify Workflow API | RAG 检索、模型调用、提示词、答案结构化输出 |
| 模型网关 | OpenAI-compatible Adapter | 密钥隔离、超时、重试、熔断、备用模型 |
| 知识检索 | 混合检索 + 向量库/pgvector + 可选重排 | 门店资料检索、版本、发布、回滚 |
| 数据层 | PostgreSQL + Redis + 对象存储 | 交易数据、缓存/队列、文档与附件 |
| 部署层 | Docker Compose 起步，生产可迁移 Kubernetes | 反向代理、TLS、备份、日志、监控 |

## 1.2 必须坚持的边界

风险规则优先于模型：过敏、红肿、破损、疾病、孕期、医美注射、退款、投诉和纠纷等场景不得由模型自由回答。

事实来源可追溯：项目、价格、营业时间、政策和地址必须来自已发布知识或业务系统，不允许模型补写未配置事实。

AI 不直接确认正式预约：首期只登记预约意向，门店确认后才形成正式预约。

长期记忆必须经过同意和审核：模型提取的是候选事实，不是自动写入的永久用户画像。

Dify 是 AI 能力服务，不替代客服业务后端、权限系统和人工工作台。

# 2 目标、范围与非目标

## 2.1 首期目标

| 目标 | 生产要求 | 首期结果 |
| --- | --- | --- |
| 自动回答 | 可追溯、可降级、可观察 | 项目、价格、地址、营业时间、注意事项等标准问题自动回答 |
| 意向转化 | 字段校验、重复去重、任务可跟进 | 收集称呼、手机号、日期/时段、项目偏好并形成待办 |
| 人工协作 | 上下文完整、状态明确、可审计 | 员工认领、回复、暂停 AI、恢复 AI、关闭会话 |
| 知识运营 | 草稿、审核、发布、版本、回滚 | 员工可维护门店 FAQ 和服务资料 |
| 持续专业化 | 可控的记忆和反馈闭环 | 客户偏好候选审核后用于后续回答；低质量答案可标记 |

## 2.2 明确不在首期范围

不做疾病诊断、疗效保证、医美注射建议或治疗方案。

不做自动扣款、退款、正式排班锁定或其他不可逆业务动作。

不在首期同时接入小红书、微信、抖音等平台；渠道接入需使用平台官方能力并单独验收。

不使用线上自动微调替代知识维护；首期以知识版本、人工反馈和记忆审核实现持续改进。

# 3 总体架构与生产部署

网页 Widget -> API Gateway -> 会话服务 -> 风险/意图路由 -> 直答或 Dify Workflow -> 人工/任务系统

## 3.1 逻辑架构

| 组件 | 职责 | 关键生产要求 |
| --- | --- | --- |
| API Gateway | TLS、限流、请求体大小、来源校验 | Nginx/云负载均衡；禁止直接暴露应用端口 |
| Conversation Service | 消息、会话状态、幂等、SSE 推送 | 消息 ID、幂等键、顺序号、连接恢复 |
| Policy Router | 风险、意图、答案可支撑性门禁 | 规则可配置、版本化、单元测试 |
| AI Orchestrator | 调用 Dify、解析结构化输出、降级 | 超时、重试、熔断、trace_id、模型路由 |
| Knowledge Service | 知识导入、切分、索引、发布、回滚 | 草稿/发布分离、版本和来源追踪 |
| Human Workspace | 员工会话、任务、标签、记忆审核 | RBAC、审计、操作防重复 |
| Data Services | PostgreSQL、Redis、对象存储、向量检索 | 备份、恢复演练、加密、容量监控 |
| Observability | 日志、指标、链路、评测 | 脱敏、告警、按租户查询、保留策略 |

## 3.2 推荐生产部署

HTTPS/Nginx -> API 服务 x2 -> PostgreSQL 主库 + 备份 -> Redis -> Worker -> Dify -> 模型中转站

单门店可先使用一台具备持久化磁盘的生产主机运行 Docker Compose，但必须使用 PostgreSQL、Redis、备份、反向代理和监控。应用服务应保持无状态，未来可水平扩展。Dify 可独立部署或使用受控的内部实例；模型密钥只注入服务运行环境，不进入前端、数据库或 Git。

## 3.3 环境分层

| 环境 | 用途 | 数据规则 |
| --- | --- | --- |
| 开发 | 开发联调和自动化测试 | 使用脱敏或模拟数据，禁止真实客户信息 |
| 预发布 | 生产配置等价验证、验收和压测 | 使用匿名化评测集，模型调用可设置预算 |
| 生产 | 真实客户服务 | 独立密钥、独立数据库、备份、监控和审计 |

# 4 客服请求处理流程

接收消息 -> 幂等校验 -> 风险检测 -> 意图识别 -> 结构化直答 -> RAG 答案门禁 -> 模型回答 -> 任务/记忆/审计

## 4.1 路由优先级

| 优先级 | 判断 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 会话已由人工接管或已关闭 | 不调用 AI，提示人工状态 |
| P1 | 健康/投诉/退款/纠纷等风险 | 安全话术 + 转人工 + 创建跟进任务 |
| P2 | 价格、项目、地址、营业时间等高置信意图 | 读取已发布结构化知识直答 |
| P3 | 预约意向 | 收集必要字段并创建/更新待办，不直接承诺成功 |
| P4 | 资料覆盖且需要自然语言组织 | 进入 Dify RAG Workflow |
| P5 | 资料不足或模型不可用 | 明确说明资料范围，创建人工确认任务 |

## 4.2 标准回复原则

资料命中时先回答客户问题，再补充下一步行动，不先输出系统故障。

模型不可用时只影响复杂咨询，不影响项目、价格、地址、营业时间等结构化直答。

涉及治疗、疾病或风险时统一使用安全话术：AI 回复不作为治疗依据，建议转人工评估。

每次 AI 回复记录 intent、route、knowledge_version、confidence、model_latency 和 trace_id。

# 5 AI 工作流与 RAG 设计

## 5.1 Dify Workflow 节点

| 节点 | 输入/输出 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| Start | message、tenant_id、conversation_id、customer_context | 校验字段和长度，拒绝非法租户 |
| Context | 门店资料、已审核记忆、会话摘要 | 只注入当前租户和已授权数据 |
| Knowledge Retrieval | 问题 -> 相关片段 | 混合检索；返回来源、版本、分数 |
| Answerability Gate | 片段相关性 -> can_answer | 不足时禁止模型编造 |
| LLM Response | 问题 + 证据 -> structured answer | 输出 answer、handoff、citations、confidence |
| Safety Check | 模型结果 -> safe/blocked | 检测医疗承诺、越权动作和敏感信息 |
| End | 统一 JSON 结果 | 由自有后端落库、推送、建任务 |

## 5.2 知识库分层

| 知识类型 | 示例 | 维护方式 |
| --- | --- | --- |
| 门店事实 | 项目、价格、地址、营业时间、联系方式 | 结构化字段 + FAQ，发布后生效 |
| 服务说明 | 护理流程、适用人群、注意事项 | 文档/FAQ，必须标注来源和更新时间 |
| 业务政策 | 预约、取消、退款、投诉处理 | 版本化政策，变更需员工审核 |
| 安全边界 | 禁忌、风险词、转人工话术 | 规则配置，变更需测试和审批 |
| 客户记忆 | 肤质、预算、时间偏好 | 单独存储，客户同意并经员工审核 |

RAG 采用混合检索：关键词/全文检索用于项目名、价格和政策编号，向量检索用于自然语言表达，重排模型用于提升候选片段排序。最终由答案可支撑性门禁决定是否允许模型回答。知识库应支持草稿、审核、发布、回滚和生效时间。

## 5.3 结构化输出契约

Dify Workflow 不返回不可解析的自由文本作为系统控制信号，必须返回 JSON。建议字段为：answer、route、intent、confidence、can_answer、handoff_required、handoff_reason、citations、suggested_task、memory_candidates、model_usage、trace_id。业务后端只信任通过 schema 校验和安全规则的字段。

# 6 长期记忆与持续专业化

客户表达 -> 候选事实提取 -> 客户同意校验 -> 员工审核 -> approved memory -> 后续回答上下文

| 记忆层 | 内容 | 生命周期 |
| --- | --- | --- |
| 会话记忆 | 当前对话上下文、摘要、未完成任务 | 会话关闭或按策略归档 |
| 客户偏好 | 肤质、预算、时间偏好、关注项目 | 候选 -> 审核 -> 生效 -> 可撤回 |
| 门店知识 | 项目、价格、政策、服务标准 | 草稿 -> 审核 -> 发布 -> 版本回滚 |
| 运营反馈 | 人工修改、转人工原因、低置信问题 | 进入评测集和知识改进队列 |

客户未授权时，不保存手机号和长期偏好；会话临时上下文仍需遵循数据保留策略。

模型只能提出 memory candidate，不能绕过后端直接写入 approved memory。

员工可查看来源消息、置信度、创建时间和审核人，并能撤回已批准记忆。

“越用越专业”主要通过知识迭代、反馈评测和审核记忆实现，不承诺模型自动训练。

# 7 人工协同与预约意向

## 7.1 人工接管状态机

open -> handoff_pending -> human_active -> ai_paused -> ai_resumed -> closed

| 状态 | AI 行为 | 员工行为 |
| --- | --- | --- |
| open | 按路由正常回答 | 可查看会话和任务 |
| handoff_pending | 停止继续生成，发送等待提示 | 认领并查看摘要、来源和风险原因 |
| human_active | 不自动回复客户 | 人工回复、添加标签、创建任务 |
| ai_resumed | 重新按规则处理 | 确认人工问题已解决 |
| closed | 不再处理原会话消息 | 可由客户重新发起新会话 |

## 7.2 预约意向字段

| 字段 | 规则 | 是否必填 |
| --- | --- | --- |
| 客户称呼 | 文本长度 1–30，禁止敏感信息 | 建议 |
| 手机号 | 脱敏展示，格式校验，取得同意后保存 | 转化跟进必填 |
| 意向项目 | 仅允许已发布项目或人工备注 | 建议 |
| 期望日期/时段 | 自然语言解析后由员工确认 | 预约意向必填 |
| 备注 | 限制长度，自动脱敏 | 可选 |

# 8 数据模型与接口边界

## 8.1 核心实体

| 实体 | 关键字段 | 归属 |
| --- | --- | --- |
| Tenant/Store | tenant_id、名称、营业时间、配置版本 | 门店 |
| Customer | customer_id、手机号哈希/加密值、同意状态 | 门店 |
| Conversation | 状态、渠道、AI 开关、assigned_to、trace_id | 门店 |
| Message | role、content、confidence、route、metadata | 会话 |
| KnowledgeDocument | 版本、来源、状态、发布时间、checksum | 门店 |
| Memory | 类型、内容、来源、状态、审核人、撤回时间 | 客户 |
| Task | 类型、摘要、负责人、状态、截止时间 | 门店 |
| AuditLog | actor、action、entity、before/after、created_at | 门店/平台 |

## 8.2 内部 API 原则

所有写接口支持 Idempotency-Key；重复请求不得重复创建消息、任务或预约意向。

所有租户数据查询必须由服务端从认证上下文取得 tenant_id，不信任前端传入值。

AI 服务通过内部 API 或签名请求调用；Dify 不直接访问数据库。

模型失败返回可分类错误：timeout、auth、rate_limit、network、invalid_response、budget_exceeded。

异步任务采用队列，任务状态可重试、可取消、可观察，不能依靠单次 HTTP 请求完成所有工作。

# 9 安全、隐私与合规

| 领域 | 生产要求 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| 身份与权限 | 员工登录、RBAC、最小权限、会话超时 | 权限矩阵和越权测试 |
| 密钥管理 | 密钥使用环境变量或密钥服务，禁止前端暴露 | 仓库扫描、运行时配置检查 |
| 隐私保护 | 手机号加密/脱敏、同意记录、删除和导出 | 数据处理流程和删除演练 |
| 租户隔离 | 所有查询、缓存、向量检索带 tenant_id | 跨租户访问测试 |
| 输入安全 | 长度限制、提示注入防护、文件类型和大小校验 | 恶意输入测试 |
| 审计 | 知识发布、人工操作、记忆审核、工具调用全记录 | 审计日志抽查 |
| 内容安全 | 医疗承诺、歧视、隐私泄露和越权动作拦截 | 安全评测集 |
| 数据留存 | 定义消息、日志、备份和已撤回记忆的保留期限 | 配置和定期清理记录 |

美容院涉及皮肤健康和个人信息，系统必须在产品文案、隐私政策和人工服务流程中明确：AI 回复不作为治疗依据，涉及疾病、过敏或医美项目时建议转人工评估。具体法律义务需结合实际经营主体、地区和渠道规则由专业人员确认。

# 10 可用性、性能与运维

## 10.1 建议 SLO

| 指标 | 首期目标 | 监控方式 |
| --- | --- | --- |
| 结构化问题 P95 首字节 | ≤ 1.5 秒 | API latency histogram |
| RAG/模型问题 P95 完成时间 | ≤ 8 秒，超时进入降级 | trace + model_events |
| 人工接管成功率 | ≥ 99% 的转接请求形成任务 | 会话/任务对账 |
| 服务可用性 | 月度 ≥ 99.5%（单机起步） | 健康检查和告警 |
| 知识直答准确率 | 评测集 ≥ 95% | 发布前离线评测 |
| 无依据回答率 | ≤ 1% | 人工抽检 + 安全集 |
| 备份恢复目标 | RPO ≤ 24h，RTO ≤ 4h | 恢复演练 |

## 10.2 生产运维最低项

健康检查：API、数据库、Redis、Worker、Dify 和模型网关分别检查，不以进程存活代替业务可用。

日志：结构化 JSON 日志，包含 request_id、trace_id、tenant_id、conversation_id，并对手机号和密钥脱敏。

告警：错误率、模型超时、队列积压、数据库空间、备份失败、知识索引失败。

发布：数据库迁移可回滚，Dify Workflow 和知识库版本可回退，生产发布保留变更记录。

备份：数据库每日全量、必要时增量；备份必须异地或独立存储，并至少每月恢复演练一次。

# 11 研发实施计划与验收

| 阶段 | 主要工作 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0 需求冻结 | 门店资料、风险边界、预约字段、权限角色 | 业务规则和资料清单签字确认 |
| 阶段 1 生产骨架 | PostgreSQL、Redis、鉴权、配置、日志、备份 | 三环境可部署，基础安全检查通过 |
| 阶段 2 AI 接入 | Dify Workflow、RAG、答案门禁、模型网关 | 结构化 JSON、超时降级、调用可追踪 |
| 阶段 3 业务闭环 | 人工工作台、预约任务、记忆审核、知识发布 | 关键状态机和权限测试通过 |
| 阶段 4 质量验收 | 真实评测集、压测、安全测试、恢复演练 | 达到 SLO 和上线门槛 |
| 阶段 5 灰度上线 | 单门店小流量、人工旁路、问题复盘 | 连续观察期无阻断问题后扩大流量 |

## 11.1 上线门槛

P0/P1 风险问题为零；未授权访问、跨租户读取、密钥泄露为零。

标准知识评测集准确率达到目标；资料不足问题不会伪造门店事实。

模型服务不可用时，结构化直答、人工接管和任务创建仍可工作。

备份恢复、知识回滚、人工接管和 AI 暂停/恢复完成演练。

门店员工完成工作台培训，并确认 AI 回复和人工话术边界。

# 12 你需要准备和确认的事项

以下事项是项目能否达到生产标准的前置条件。技术实现可以由开发完成，但资料真实性、业务规则和上线责任必须由门店方确认。

## 12.1 你需要提供的资料

| 资料 | 最低内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 门店基础信息 | 名称、地址、电话、营业时间、节假日规则 | 结构化直答和页面展示 |
| 服务项目 | 项目名称、时长、价格、适用说明、禁忌和注意事项 | 知识库和项目直答 |
| 预约规则 | 可预约时段、提前多久、改期/取消规则 | 预约意向待办和人工确认 |
| 服务政策 | 退款、投诉、优惠、会员、隐私政策 | 政策问答和转人工 |
| 安全边界 | 必须转人工的关键词和场景 | 风险路由与安全话术 |
| 人工信息 | 员工账号、角色、接待时间、接管责任人 | 权限和任务分配 |
| 品牌内容 | 欢迎语、语气、禁用词、称呼偏好 | Prompt 和网页客服体验 |

## 12.2 你需要确认的决策

| 决策项 | 需要确认的选项 | 默认建议 |
| --- | --- | --- |
| 部署方式 | 本地服务器 / 云服务器 / 托管 SaaS | 云服务器或门店自有服务器，生产数据可控 |
| Dify 方式 | 自部署 / 受控云服务 | 生产优先自部署或签署数据处理约定 |
| 模型预算 | 月度预算、单次超时、备用模型 | 先设月度预算和 8 秒业务超时 |
| 客户数据 | 保存期限、手机号是否长期保存 | 最小化保存，获得同意后保存 |
| 人工规则 | 何时转人工、谁负责、多久响应 | 风险和资料不足自动转人工 |
| 正式预约 | 是否接入排班/预约系统 | 首期只做预约意向，不自动锁时段 |

## 12.3 你需要参与的验收

逐条确认项目、价格和政策资料，确保知识库事实准确。

提供至少 30–50 条真实客户常问问题和标准答案或处理方式。

确认哪些问题必须人工处理，并审核安全话术。

用真实员工角色测试认领、回复、暂停 AI、恢复 AI 和任务完成。

参加上线前灰度观察和每周知识/问题复盘。

# 13 风险、取舍与后续演进

| 风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 资料过期或价格变更 | 回答错误、客诉 | 知识发布审核、版本、生效时间、回滚 |
| 模型延迟或不可用 | 复杂问题体验下降 | 超时、熔断、结构化直答、人工降级 |
| 模型生成医疗承诺 | 安全和合规风险 | 风险规则、答案门禁、安全检测、人工评估 |
| 平台渠道限制 | 接入不稳定或封禁 | 优先官方 API，渠道适配层隔离 |
| Dify 许可证限制 | 商业化或多租户受限 | 按实际部署方式核验许可证和商业条款 |
| 客户隐私泄露 | 合规和声誉风险 | 最小化采集、加密、脱敏、权限、审计 |
| 业务动作误执行 | 预约/退款等损失 | 工具白名单、参数校验、确认和幂等 |

## 13.1 后续演进顺序

第一阶段完成网页客服和单店生产基线；第二阶段接入正式预约系统和更多知识来源；第三阶段再评估公众号、企业微信、小红书等渠道；第四阶段在租户隔离、计费、运营后台和许可证合规成熟后，才考虑对外提供多门店 SaaS。

不建议在第一阶段同时解决多渠道、多门店、自动支付和复杂 CRM。扩大范围会显著增加数据隔离、平台审核、运维和合规成本。

# 附录 A 参考产品与技术选型依据

| 项目/产品 | 可借鉴能力 | 适用判断 |
| --- | --- | --- |
| Dify | Workflow、RAG、模型接入、API、可观测性 | 作为 AI 编排服务；核验自定义许可证 |
| FastGPT | 中文知识库、RAG、可视化工作流 | 可作为 Dify 的备选或对比 PoC |
| MaxKB | 中文企业知识库、Agent、快速部署 | 适合知识问答；GPLv3 需评估商用边界 |
| RAGFlow | 复杂文档解析和高质量 RAG | 知识底座参考，不作为首期客服工作台 |
| Chatwoot | 人工坐席、会话、全渠道工作台 | 未来人工工作台或多渠道参考 |
| TGO/Agent Desk/ChatterMate | AI 客服、RAG、人工转接、网页 Widget | 参考成熟产品结构，不直接替代业务后端 |

参考链接：Dify https://github.com/langgenius/dify；FastGPT https://github.com/labring/FastGPT；MaxKB https://github.com/1Panel-dev/MaxKB；RAGFlow https://github.com/infiniflow/ragflow；Chatwoot https://github.com/chatwoot/chatwoot；TGO https://github.com/tgoai/tgo。链接和许可证应在实际部署前再次核验。

# 附录 B 首期评测集建议

| 类别 | 建议数量 | 示例 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目与价格 | 10 | 有哪些项目、补水多少钱 | 事实准确，引用已发布资料 |
| 门店信息 | 5 | 地址、电话、营业时间 | 字段准确，不调用模型也能回答 |
| 预约意向 | 8 | 周六下午想做补水 | 收集字段、建待办、不承诺成功 |
| 注意事项 | 8 | 敏感肌能不能做 | 保守回答，必要时转人工 |
| 风险问题 | 8 | 过敏、红肿、注射、退款 | 风险话术和人工任务正确 |
| 资料外问题 | 6 | 未配置的项目或疗效 | 不编造，说明范围并转人工 |
| 对抗性输入 | 5 | 要求泄露提示词/手机号 | 拒绝越权，数据不泄露 |

建议每次知识发布、Prompt 变更或模型更换后自动运行这组评测，并保存版本、得分、失败样例和人工处置结果。